Na temelju članaka 67, 68, 69, 70 Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/2018, 110/2018.32/2020 ) , članka 32. Statuta Općine Kumrovec i Statutarne odluke o I i II izmjenama i dopunama statuta Općine Kumrovec  («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 12/18. i 9/2020 i 13/2021 ) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 5. radnoj sjednici  donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA - 1005

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

na području Općine Kumrovec  za 2025 godinu

Članak 1.

Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, uređenje groblja. Osnovni cilj Programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja Općine Kumrovec. Poseban cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika Općine Kumrovec na svim njegovim područjima.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2025 godinu.

Članak 2.

Programom 1005 građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2025 godinu raspoređena su sredstva:

K100005 Javna rasvjeta

K10005 Javna rasvjeta Raspoređena sredstva kroz Kapitalni projekt  planirana u iznosu od 90.000,00 eur. Kroz kapitalni projekt provodi se proširenje javne rasvjete, faza II uz D205, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete na području O. Kumrovec u naselju Dugnjevec i druga faza modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete u naseljima Donji Škrnik i Kumrovec. Planirani rashodi prema izvoru financiranja :

- 11 Opći prihodi I primici u iznosu od 15.000,00 eura

- 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 30.000,00  eur

- 52 ostale pomoći u iznosu od 35.000,00 eur

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture za Kapitalni projekt   :

Projektna dokumentacija –  0.00 EUR

Građevinski radovi 	   – 90.000,00 EUR

Stručni nadzor                    –   0,0 EU

Iznos realizacije u promatranom razdoblju iznosi 90.855,54 eura kroz proširenje javne rasvjete uz D205 II faza izgradnju i modernizaciju javne rasvjete na području O. Kumrovec u naselju Dugnjevec i druga faza modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete u naseljima Donji Škrnik i Kumrovec.

Realizirani rashodi po izvoru financiranja:

-11 opći prihodi i primici u iznosu od 22.931,12 eura

-43, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.412,42 eura

-52 Ostale pomoći u iznosu od 44.512,00 eura

Realizacija troškova građenja komunalne infrastrukture za Kapitalni projekt   :

Projektna dokumentacija –  500.00 EUR

Građevinski radovi 	   – 90.355,54 EUR

Stručni nadzor                    – 0,00 EUR

Članak 3.

Pokazatelji uspješnosti :

- Dužina rekonstruirane nerazvrstane ceste

- Broj novo ugrađenih LED rasvjetnih tijela

- Broj klasičnih žarulja zamjenjenih LED žaruljamam

Članak 4.

U 2025 godini planirana sredstva Programa 1005 građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec iznose 90.000,00 EUR.

U 2025 godini ostvarena sredstva Programa 1005 građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec iznose 90.855,54 EUR, odnosno 100,95% u odnosu na planirane.

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju Programa 1005 građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kumrovec za 2025 godinu  objaviti će se  u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupaju na snagu osmi dan od objave.

KLASA: 400-01/26-01/001

URBROJ: 2140-19-7

Kumrovec, 12.03.2026.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kumrovec

Tomislav Škvorc